7110 Starting Air

# NB518:

|  |  |
| --- | --- |
| Question | Answers |
| Toimiko systeemit suunnitellun mukaisesti? | * Design: Täydellisesti |
| Mitkä olivat suurimmat ongelmat projektin aikana? | * Design: Aikataulu |
| Mitä positiivista projektista jäi mieleen? | * Design: Hyvät alihankkijat |
| Toimiko materiaalisaatavuus? komponenttien toimitus ajallaan? | * Design: Ei missään vaiheessa |
| Yhteistyö muiden sidosryhmien kanssa? (telakan muut osastot, kokonaistoimittajat ja alihankkijat) | * Design: Pelkkää voittoa |
| Jos verrataan laivoihin 516-517. Mikä onnistui paremmin ja mikä huonommin? | * Design: Vähemmän virheitä kuvissa |
| Yleiset kommentit? | * Design: :) |